| SỞ TT&TT HÀ TĨNH TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-TTCNTT | Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2023 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Trung tâm CNTT và Truyền thông

năm 2023

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Các Chỉ thị của UBND tỉnh: Số 08/CT-UBND ngày 17/05/2018 về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4; số 13/CT-UBND ngày 13/08/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

- Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 26/12/2021 của UBND tỉnh về Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin năm 2022;

- Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025;

- Các Kế hoạch 498/KH-UBND ngày 30/12/2016 về Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh;

- Kế hoạch 199/KH-UBND ngày 01/7/2016 thực hiện Đề án chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ngành TTTT giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo;

- Quyết định 2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 29/3/2019 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

- Kế hoạch 357/KH-UBND ngày 17/10/2019 triển khai thực hiện Đề án Tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025;

- Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 24/7/2021 Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch 382/KH-UBND Ngày 14/10/2021 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo;

- Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 10/5/2021 Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025;

- Kế hoạch 393/ KH-UBND ngày 29/10/2020 về việc Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch 424/KH-UBND ngày 25/11/2020 Truyền thông về công tác phòng chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định 2783/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 ban hành Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 về việc Phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025";

- Kế hoạch số 148/KHUBND ngày 06/5/2021 về thông tin, tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025;

- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-STTTT ngày 03/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023; căn cứ chức năng, của Trung tâm CNTT&TT và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Hoàn thành các nhiệm vụ sự nghiệp về TT&TT hỗ trợ công tác QLNN của Sở và các nhiệm vụ khác được giao; duy trì hiệu quả các hoạt động tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên; Tăng cường hợp tác, liên kết với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai các dịch vụ về lĩnh vực CNTT và Truyền thông theo thẩm quyền; Khai thác các tiềm năng lợi thế, triển khai toàn diện, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2023 và chuẩn bị cho giai đoạn 2023-2025.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ Sở giao; đề xuất thêm và tổ chức thực hiện từ 2-3 nhiệm vụ mới trong việc hỗ trợ công tác QLNN của Sở ở các lĩnh vực. Năng động, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động tự đảm bảo chi thường xuyên cho Trung tâm, phấn đấu tăng trưởng 10-15% so với năm 2022.

- Thực hiện tốt công tác CCHC, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của CBVC; Tổ chức sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự đảm bảo theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các vị trí trong Đề án VTVL đã được phê duyệt, phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

- Hợp tác, liên kết với 3-5 cơ quan, đơn vị triển khai các dịch vụ về CNTT và Truyền thông. Đăng ký 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh tổ chức thực hiện trong năm 2023-2024.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt chỉ tiêu doanh thu hơn 3 tỷ đồng, đạt lãi sau thuế: 1 tỷ đồng.

- Đảm bảo lương và trả đúng kỳ hạn cho 100% CBVC, phấn đấu có tiền tăng thu nhập trả vào hàng quý, cuối năm.

- Tập thể Trung tâm và 02 phòng chuyên môn đạt lao động xuất sắc; 02 cán bộ đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 90% cán bộ đạt lao động tiên tiến.

- Tổ Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề xuất kết nạp 01-02 Đảng viên mới, 02 quần chúng được đi học lớp cảm tình Đảng; Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

- 100% cán bộ chuyên môn có đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, có 25% số đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được công nhận từ cấp ngành trở lên. Trên 20% CBVC được đào tạo nâng cao hoặc phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị.

- Chủ động hoàn thành và thực hiện tốt các nhiệm vụ Sở giao; Nâng cao năng lực, tổ chức đào tạo cho CBVC,NLĐ; Đảm bảo quỹ lương thường xuyên, tăng cường SXKD nhằm tăng doanh thu và phấn đấu có thêm lương kinh doanh hàng tháng cho CBVC,NLĐ; Tăng cường CSVC, trang thiết bị và hạ tầng phục vụ công tác cũng như hợp tác kinh doanh...phấn đầu đạt Cờ thi đua của UBND tỉnh vào năm 2025.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2025; Đổi mới công tác truyền thông, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo vị trí việc làm; nâng cao trình độ, trách nhiệm và uy tín cho CBVC, hình thành và phát triển thương hiệu Trung tâm CNTT-TT.

2. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ QLNN của Sở; thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp được giao của ngành; Tổ chức nghiên cứu Khoa học và nhiệm vụ của tổ chức KHCN, đảm bảo giai đoạn 2023-2025 tổ chức triển khai được 01-02 Đề tài Khoa học cấp tỉnh; Thực hiện tốt các Đề án, dự án và các nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian và chất lượng; Tăng cường các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ thu cố định và lâu dài; Đảm bảo trên 80% CBVC, NLĐ hoàn thành việc giao khoán hằng tháng, quý, năm để tiến tới đổi mới phương thức trả lương.

3. Các nhiệm cụ thể (có phụ lục chi tiết kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, bộ phận nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng tháng về Phòng Hành chính tổng hợp.

2. Giao Phòng Hành chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các phòng, bộ phận thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Trung tâm và Sở Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Trung tâm CNTT và Truyền thông năm 2023./.

| DUYỆT LÃNH ĐẠO SỞ |  | LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Nguyễn Thanh Lâm |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC

Nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Trung tâm CNTT&TT năm 2023

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-TTCNTT ngày    /02/2023 của Trung tâm CNTT&TT)

| TT | Nội dung | Thời gian | Đơn vị phối hợp thực hiện | Bộ phận thực hiện | Bộ phận phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện, bổ sung các Quy chế hoạt động | Tháng 1 | VP Sở | HCTH | Các phòng |  |
| 2 | Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Trung tâm năm 2023 | Tháng 2 | VP Sở | HCTH | Các phòng |  |
| 3 | Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, NLĐ Trung tâm | Cả năm | VP Sở | HCTH | Các phòng |  |
| 4 | Thực hiện công tác VTLT, CCHC, ISO | Cả năm | VP Sở | HCTH | Công đoàn |  |
| 5 | Sắp xếp cơ cấu tổ chức Trung tâm | Cả năm |  | HCTH | Các phòng |  |
| 6 | Tổ chức Trực tết, đón Tết Quý Mão 2023 | Cả năm |  | HCTH | Các phòng |  |
| 7 | Tổ chức Tết trồng cây | Cả năm |  | HCTH | Các phòng |  |
| 8 | Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm | Cả năm | VP Sở | HCTH | Các phòng |  |
| 9 | Trả lương, phụ cấp, BHXH | Cả năm | VP Sở | HCTH | Các phòng |  |
| 10 | Chi thường xuyên (điện, nước, xăng, xe…) | Cả năm |  | HCTH | Các phòng |  |
| 11 | Thực hiện công tác tổ chức cán bộ | Cả năm |  | HCTH | Các phòng |  |
| 12 | Thực hiện công tác thi đua khen thưởng | Cả năm | Công đoàn Sở | HCTH | Các phòng |  |
| 13 | Sửa chữa, tăng cường Cơ sở vật chất TT, các hạng mục xây dựng cơ bản | Cả năm | VP Sở | HCTH | Các phòng |  |
| 14 | Tổ chức cho CBVC đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn | Quý II-III | Công đoàn Sở | HCTH | Các phòng |  |
| 15 | Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho CBVC Trung tâm | Quý II | Văn phòng Sở | HCTH | Các tổ giúp việc |  |
| 16 | Tham gia Hội thảo các Trung tâm CNTT khu vực miền Trung mở rộng tại Thanh Hóa | Quý III |  | HCTH | Công đoàn |  |
| II | Hoạt động sự nghiệp, hỗ trợ QLNN |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện duy trì Hoạt động Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh, Quản trị kỹ thuật hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh | Cả năm | BQT Cổng | DVTT |  |  |
| 2 | Quản trị, vận hành hoạt động Sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh | Cả năm | BQT Sàn | DVTT | TGV Sàn |  |
| 3 | Đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ, giám sát ATTT, bóc gỡ mã độc,...) | Cả năm | P CNTT | ƯDPT | Các phòng |  |
| 4 | Tổ chức Ngày sách Việt Nam 21/4 | Tháng 4 | P TTBCXB | DVTT | HCTH |  |
| 5 | Hỗ trợ, vận hành và bảo trì các phần mềm dùng chung cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn; bảo trì hệ thống máy tính, mạng trong cơ quan nhà nước cấp tỉnh | Cả năm | P CNTT | ƯDPT | Các phòng |  |
| 6 | Duy trì chuyên mục Công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng TTĐT | Cả năm |  | BQT Cổng | TGV Cổng |  |
| 7 | Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng | Cả năm |  | BQT Cổng | TGV Cổng |  |
| 8 | Vận hành, quản trị chuyên mục Cải cách hành chính trên cổng TTĐT tỉnh | Cả năm |  | BQT Cổng | TGV Cổng |  |
| 9 | Quản trị kỹ thuật chuyên mục Doanh nghiệp hỏi, Cơ quan nhà nước trả lời | Cả năm |  | BQT Cổng | TGV Cổng |  |
| 10 | Vận hành, quản trị chuyên mục ATTT mạng trên Cổng TTĐT tỉnh | Cả năm | BBT Cổng | DVTT | HCTH |  |
| 11 | Quản trị kỹ thuật "Cổng thông tin điện tử Sở; PM tiến độ công việc; PM quản lý đài truyền thanh; PM quản lý cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại" | Cả năm |  | ƯDPT | Tổ Web |  |
| 12 | Duy trì và phát triển tên miền của tỉnh .hatinh.gov.vn; www.hatinh.vn | Cả năm |  | ƯDPT |  |  |
| 13 | Tập huấn, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân doanh nghiệp | Quý II, III | P CNTT | ĐTHT | ƯDPT |  |
| 14 | Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, DVC cho người dân và DN | Quý II, III | P CNTT, TTBCXB | DVTT | HCTH |  |
| 15 | Tổ chức Triển lãm số 3D về chủ quyền biển, đảo Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường sa | Quý II, III | P TTBCXB | DVTT | HCTH |  |
| 16 | Tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về tham gia trên môi trường mạng | Quý II, III | P TTBCXB | DVTT | ƯDPT |  |
| 17 | Quản trị và vận hành Trung tâm SoC | Cả năm | P CNTT | ƯDPT | Các phòng |  |
| 18 | Quản trị, vận hành và quảng bá các Fanpage: Trung tâm Hành chính công; Cổng Thông tin Hà Tĩnh | Cả năm | BBT Cổng | DVTT | HCTH |  |
| 19 | Triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch thương mại điện tử giai đoạn 2022-2025 | Cả năm | P CNTT | DVTT | Các phòng |  |
| III | Triển khai nhiệm vụ Sự nghiệp đào tạo |  |  |  |  |  |
| 1 | Đào tạo năng lực chuyển đổi số, Ứng dụng CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT các cấp của các cơ quan nhà nước | Quý II | P CNTT | ĐT-HT | Tổ 03 |  |
| 2 | Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng CNTT cho người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ văn hóa truyền thông các cấp để ứng dụng vào hoạt động sản xuất, giao dịch trực tuyến, khai thác DVC trực tuyến | Quý II-III | P CNTT, VP Sở | ĐT-HT | Các phòng |  |
| 3 | Đào tạo kỷ năng đảm bảo ATTT mạng cho cán bộ chuyên trách CNTT các cấp của các cơ quan nhà nước | Quý III | P CNTT | ƯDPT | ĐT-HT |  |
| IV | Hoạt động khác |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai Đề án tuyên truyền chủ quyền biển đảo và các hoạt động Thông tin đối ngoại theo Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 10/5/2021 | Quý II-III | TTBCXB | DVTT |  |  |
| 2 | Bổ sung CSVC, nâng cấp toàn diện Cổng TTĐT tỉnh thành Cổng giao tiếp điện tử tỉnh phục vụ chuyển đổi số kết nối Cổng TTĐT các sở, ban, ngành, huyện, thị. | Cả năm |  | BBT Cổng | TGV Cổng |  |
| 3 | Xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 | Quý II-III |  | DVTT | ƯDPT |  |
| 4 | Triển khai Đề án Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 24/7/2021 | Cả năm |  | DVTT | Các phòng |  |
| 5 | Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 theo QĐ 2783/QĐ-UBND ngày 26/8/2020) | Cả năm |  | BQT Sàn | Các phòng |  |
| 6 | Triển khai hệ thống điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) trên địa bàn tỉnh đảm bảo ATTT mạng trong hoạt động UD CNTT theo Văn bản số 2531/UBND-PC1 ngày 28/4/2021 và Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 | Cả năm |  | ƯDPT | Tổ ATTT |  |
| 7 | Phối hợp Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo CIO và đội ngũ chuyên trách CNTT các cấp, các ngành | Tháng 8, 9 | P CNTT | ĐTHT | Các phòng |  |
| 8 | Phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 24 | Tháng 5 | P CNTT | Chi hội TH | ĐT-HT | Đã TH |
| 9 | Tham gia chương trình đào tạo 200 chuyên gia An ninh mạng quốc gia | Cả năm | P CNTT | Tổ ATTT | ƯDPT |  |
| 10 | Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 | Quý III-IV | Vp Sở | HC-TH | ĐT-HT |  |
| 11 | Triển khai đề án Số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 | Cả năm | P BCVT | DVTT | ƯDPT |  |
| 12 | Triển khai Đề án BBCI 2023 | Cả năm | P BCVT | DVTT | ƯDPT |  |
| 13 | Tổ chức bồi dưỡng và diễn tập ATTT, ứng cứu sự cố ATTT cho đội ứng cứu sự cố tỉnh | Tháng 7, 8 | P CNTT | Tổ ATTT | ƯDPT |  |
| 14 | Quản trị kỹ thuật Hệ thống phòng chống mã độc quản trị tập trung tại tỉnh | Cả năm | P CNTT | Tổ ATTT | ƯDPT |  |
| 15 | Nâng cao năng lực, hệ thống trang thiết bị chuyên dùng của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh | Cả năm |  | Tổ ATTT | ƯDPT |  |
| 16 | Phối hợp rà soát về mức độ minh bạch thông tin, ATTT mạng trên Cổng/Trang TTĐT các CQNN trên địa bàn tỉnh | Quý II-IV | P CNTT | Tổ ATTT | ƯDPT |  |
| 17 | Phối hợp các phòng chuyên môn hỗ trợ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất | Cả năm |  |  | Các phòng |  |
| 18 | Hỗ trợ xây dựng hồ sơ, trình thẩm định hồ sơ theo cấp độ của các hệ thông thông tin. | Cả năm | P CNTT | Tổ ATTT | ƯDPT |  |
| 19 | Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp. | Cả năm | P CNTT | ĐTHT | Các phòng |  |
| 20 | Thực hiện công tác truyền thông phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh | Cả năm | P TTBCXB | DVTT |  |  |
| 21 | Tuyên truyền các sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 | Cả năm | P TTBCXB | DVTT |  |  |
| 22 | Đầu tư, nâng cấp Trung tâm SoC | Cả năm |  | ƯDPT | HCTH |  |
| V | Hoạt động kinh doanh dịch vụ |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai đào tạo chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT | Cả năm | HĐ thi 03 | Tổ 03 | Các phòng |  |
| 2 | Xây dựng các Cổng/Trang thông tin điện tử cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh | Cả năm |  | Tổ Web | Các phòng |  |
| 3 | Quảng bá sản phẩm các DN trên Cụm TTĐN, Cổng, Sàn TMĐT… | Cả năm |  | DVTT | Các phòng |  |
| 4 | Lập, tư vấn, thiết kế, giám sát các gói thầu thi công về TTTT | Cả năm |  | ƯDPT | Các phòng |  |
| 5 | Xây dựng các Video hoạt hình tuyên truyền (Theo đặt hàng) và video bản tin trí tuệ nhân tạo (AI) | Cả năm |  | Tổ Tuyên truyền | Các phòng |  |
| 6 | Phối hợp, hợp tác, chuyển giao đào tạo các phần mềm UD cho các cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh | Cả năm |  | ƯDPT | Các phòng |  |
| 7 | Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo, Hoting cloud | Cả năm |  | ƯDPT | Các phòng |  |
| 8 | Tổ chức rà quyét lỗ hổng bảo mật Cổng, Trang TTĐT trên địa bàn tỉnh; Các phần mềm CSDL, phần mềm chuyên ngành. | Cả năm | CNTT | Tổ ATTT | Các phòng |  |
| 9 | Xây dựng các video quảng bá các điểm danh lam, thắng cảnh theo đơn đặt hàng | Cả năm |  | DVTT | Các phòng |  |
| 10 | Xây dựng, triển khai CSDL chuyên ngành cho các cơ quan, đơn vị | Cả năm |  | ƯDPT | Các phòng |  |
| 11 | Nâng cấp, chuyển giao PM Quản lý tiến độ công việc cho các cơ quan, đơn vị | Cả năm |  | Tổ Web | Các phòng |  |
| 12 | Nâng cấp Phần mềm theo dõi Đài truyền thanh | Cả năm |  | Tổ Web | ƯDPT |  |

TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG